Załącznik nr 8 do SWZ

PROJEKT ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Numer postępowania: ZSCKR/ZP/RB/2/2023

Umowa Nr     /RB/2023

Zawarta w dniu ................................................ r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach przy ul. Niepodległości 2, 48-100 Głubczyce, NIP 748-10-17-614,  zwaną dalej Zamawiającym , reprezentowaną przez:

1. ………………………………………….

a..................................................................................................................................................................

wpisanym do..............................................................nr........................., z dnia.......................................

NIP......................................................, REGON......................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji i zarejestrowanego pod nr ..........................................................
z dnia .......................................... została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 im. Władysława Szafera w Głubczycach”.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

3. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący rodzaj robót:

1) Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe;

2) Montaż obrzeży betonowych i krawężników

3) Roboty związane z  wykonaniem nawierzchni poliuretanowej

4) Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej

5) Nawierzchnia żwirowa

6) Zakup dostawa i montaż urządzeń

7) Ogrodzenie

8) Roboty kanalizacyjne i drenaż

9) Roboty pozostałe – skarpowanie nasypów oraz wykonanie trawników dywanowych

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym
 w przedmiarze robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, przepisami bhp, przepisami ppoż., a także zgodnie
z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru) oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Dopuszcza się możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Zmiana technologii wykonania prac wymaga zgody Zamawiającego wydanej w oparciu 
o pisemny wniosek Wykonawcy uzasadniającego korzyści z tytułu wykonania zmiany lub jej konieczność.

6. W przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia obejmuje roboty lub usługi mające charakter utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.), Wykonawca z chwilą obustronnego podpisania protokołu odbioru zapewnia przejście na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich do rezultatów, w tym ich elementów składowych, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedsięwzięcie, na wszystkich polach eksploatacji potrzebnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac- w szczególności do:

        - korzystania z przedmiotu umowy, w tym w sieci Internet, zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnościami, a w szczególności do: wyświetlania, prezentowania w sieci Internet, stosowania i przechowywania przedmiotu umowy;

        - trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym w zasobach pamięci komputera i na serwerze,

        - wprowadzania Utworów, ich kopii zapasowych (egzemplarzy) lub opracowań (przez co należy rozumieć m.in. modyfikacje Utworu, jego tłumaczenia, przystosowania, przeróbki, wersje rozbudowane samodzielne przez Usługobiorcę lub osoby działające na jego rzecz o nowe funkcjonalności itp.) na nośnikach materialnych lub w wersji elektronicznej, do obrotu, rozporządzanie nimi lub ich rozpowszechnianie w inny sposób, w tym wypożyczanie, wynajmowanie, wydzierżawianie lub upoważnianie osób trzecich do korzystania lub rozporządzania nimi na podstawie innych tytułów prawnych;

        - sporządzenia kopii zapasowych Utworów na użytek własny Usługobiorcy, w tym na materialnych nośnikach danych,

        - tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu oraz wprowadzania innych zmian (modyfikacji) w Utworach, z zachowaniem praw osoby, która tych czynności dokonała,

        - rozbudowy Utworów o nowe funkcjonalności (moduły), modyfikacje Utworów i ich tłumaczenia, przystosowania, przeróbki, rozbudowywanie samodzielne przez Usługobiorcę lub osoby działające na jego rzecz o nowe funkcjonalności (moduły) itd., usuwanie elementów Utworów i zabezpieczeń technicznych,

        - zwielokrotnienie Utworów lub tłumaczenia ich formy,

        - stosowanie Utworów albo jego części w innym programie komputerowym;

        - udzielanie licencji do Utworów lub ich części oraz zbywanie autorskich praw majątkowych do Utworów na dowolnych polach eksploatacji – w tym w szczególności wyżej wskazanych.

Wykonawca zobowiązany jest ponadto zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

2.  Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.

3. Termin umowny zakończenia wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie 
w następujących przypadkach:

- niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy mających istotny wpływ na termin zakończenia robót,

- zaistnienia okoliczności, na podstawie których mogą zostać wprowadzone zmiany do treści zawartej umowy zgodnie z zapisami SWZ.

§ 3

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1.Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie 
z kosztorysem ofertowym, na kwotę:

cena netto: ........................................................................................................zł

plus obowiązujący podatek  VAT w wysokości  ........... %   tj. ................................................zł

cena brutto: .......................................................................................................zł

(słownie: ..........................................................................................................),

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, wynikające wprost z przedmiaru robót będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego oraz następujące koszty:

1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

2) pełnej obsługi geodezyjnej,

3) projektu organizacji robót, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

4) koszty wszelkich robót przygotowawczych, pomocniczych i towarzyszących, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, niezbędnych badań (laboratoryjnych), projekt organizacji ruchu (w zależności od potrzeb) oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, sprawdzenia, pomiary i odbiory instalacji, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z dokumentacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót).

3. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, którego ostateczna wysokość ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, z zastosowaniem stawek określonych w ofercie Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości wynikających wprost z  przedmiaru robót będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie  proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

5. W przypadku, gdy do całkowitego  wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w § 1, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, rozpoczęcie wykonania  tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego  przez inspektora nadzoru, i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą  na podstawie wyceny przygotowanej przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące przepisy 
w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych przy zastosowaniu cen 
i składników cenotwórczych w wysokościach takich samych jak dla robót podstawowych. Zarówno ilość robót jak i ceny zawarte w wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji 
i akceptacji przez inspektora nadzoru. Przy czym łączna wartość zmian umowy winna być mniejsza niż progi unijne oraz niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, 
a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w  § 1.

7. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do 30 % wartości umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w  § 1.

Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje.

8.Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynikająca z ostatecznego rozliczenia robót objętych umową wymagać będzie sporządzenia aneksu.

§ 4

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres  ...................................... od dnia odbioru końcowego.

- Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający zleci  usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

6.    Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego robót, jako załącznik do protokołu odbioru.

7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.

§ 5

Obowiązki stron

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i/lub inwestorskiego;

  - Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie terenu robót;

3)   Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy;

4)  Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5)   Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

6)    Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

7)  Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z  2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z  2022 r. poz. 699 z późn. zm.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian statusu prawnego w tym zakresie;

8)  Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

9)   Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane wg umowy;

10)   Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

12)   Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

13)   Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

14)   Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu placu, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

17)  Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót  w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

18)  Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

19) W przypadku powstania jakichkolwiek szkód na terenie przyległym w związku 
z realizacją niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w sposób uzgodniony z władającymi tymi terenami, a w szczególności do przywrócenia do stanu pierwotnego bądź zapłaty odszkodowania.

20) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

21)  Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

22)  Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, 
co najmniej:

a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

23) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, dla których  Zamawiający określił taki warunek w SWZ, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie.

a) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez            Zamawiającego nie dłuższym niż 7  dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w §8 ust. 3 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresu zamieszkania, numeru PESEL pracownika, wysokości wynagrodzenia, itp.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

b)  nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1 pkt 23a) może skutkować zawiadomieniem do Państwowej Inspekcji Pracy. Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia kary mownej  w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 8 umowy.

§ 6

Przedstawiciele stron

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego  będzie   ......................................................

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o osobach pełniących funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed rozpoczęciem robót budowlanych.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………..........

5. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek osób, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

8. Kierownik budowy (robót) będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

§ 7

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1)  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

2) Odbiór częściowy dokonywany w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń, poprzez potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołu odbioru robót wykonanych częściowo (w zależności od potrzeb).

3)  Odbiór końcowy.

4)  Odbiór pogwarancyjny.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy oraz z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W razie niedopełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - Pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

  - Mapy powykonawcze, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (jeśli dotyczy).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić  odbioru do czasu  usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z                             przeznaczeniem,     
      Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają  użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może       odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Dokument gwarancji wystawiony zostanie przez Wykonawcę niezwłocznie po odbiorze końcowym.

- Odbiór pogwarancyjny robót nastąpi przed upływem terminu gwarancji. O terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z czynności odbiorowych spisany zostanie „Protokół odbioru pogwarancyjnego robót”. Brak uwag w Protokole odbioru pogwarancyjnego robót, dotyczących wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do zwrotu Wykonawcy pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku wystąpienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia. Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji określony w umowie. W takiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, którym jest termin usunięcia usterek.

§ 8

Rozliczanie robót

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi za wykonane elementy/etapy robót do wysokości 60% wartości umowy, na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru wykonanych elementów/etapów robót, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT.

2. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury końcowej.

3.Do faktury końcowej Wykonawca dołącza oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników, potwierdzające wykonanie obowiązku określonego w § 5 ust. 2 pkt 23 niniejszej umowy. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację, że roboty były wykonane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby osób, rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu  oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

4.Faktura płatna będzie przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych robót na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu fakturę na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach,
 ul. Niepodległości 2, 48-100 Głubczyce NIP 748-10-17-614

6.Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.Za nieterminowe płacenie faktur Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami 
w wysokości ustawowo obowiązującej w dniu zapłaty.

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

9. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, podatek VAT wyszczególniony w §3 ust. 1 zostanie zmieniony na aktualnie obowiązujący, a wartość umowy brutto zostanie odpowiednio dostosowana.

10. Strony postanawiają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (przelew).

11. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo (w tym niezgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy) zostaną zwrócone Wykonawcy.

§ 9

Kary umowne

1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu określonych 
w umowie robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §3 za każdy dzień zwłoki.

2) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §3 za każdy dzień zwłoki licznej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niepodjęcia wykonywania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy lub nieuzasadnionego zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy na okres co najmniej 14 dni w wysokości 10% ceny umownej.

5) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

6) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie.

7) W przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminie dodatkowym w/w kary ulegają podwojeniu.

8) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 23 umowy, Zamawiający przewiduje po uprzednim wezwaniu wykonawcy i wyznaczeniu 14 dniowego terminu na przywrócenie wykonywania zamówienia zgodnie z umową, sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie lub/i odstąpienie od umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 23 umowy.

9) Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z k.c.

10) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu w/w kar umownych 
z przysługujących mu względem Zamawiającego wierzytelności.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Jeżeli Zamawiający otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, a Wykonawca będzie realizował obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w sposób nieprawidłowy,
a w szczególności sprzeczny z umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub wytycznymi obowiązującymi w danym Programie, mogący doprowadzić do wstrzymania, cofnięcia, bądź zmniejszenia dotacji (korekty na podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie niniejszego projektu), Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości odpowiadającej wysokości dokonanej korekty dotacji wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami związanymi z jej zwrotem, w tym kosztami pomocy prawnej.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku chęci powierzenia wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robót budowlanych na Wykonawcy spoczywają przede wszystkim obowiązki określone w art. 463 - 464 ustawy Prawo zamówień publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 6471 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej zmian jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, jej projektu lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

2. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1, zdanie 2.

3.Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszej umowy.

4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia w przypadkach:

1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,

2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 5.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie o którym mowa w ust. 1 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

10. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się do zmian umowy o podwykonawstwo.

11.Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu dowód zapłaty na kwotę należną podwykonawcom. Brak dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty Wykonawcy za daną część zlecenia do czasu usunięcia w/w braku, bez konsekwencji odsetkowych.

12. Zamawiający, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp, dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. W przypadku braku możliwości zastosowania instytucji potrącenia (na przykład braku wierzytelności mogących podlegać potrąceniu) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wynagrodzenia wypłaconego przez Zamawiającego podwykonawcy robót budowlanych na podstawie obowiązku wynikającego z art. 647 ( 1) k.c.

18. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

19. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

20. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego ubezpieczenia kontraktu obejmującego ochroną podwykonawców w zakresie powstania obowiązku zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia podwykonawcom wynikającego z art. 647(1) k.c. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi niezwłocznie kopie w/w polis ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z w/w obowiązku Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki.

21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5,0% wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy stwierdzony przypadek,

2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5,0% wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy stwierdzony przypadek,

3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5,0% wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy stwierdzony przypadek,

4) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5,0% wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy stwierdzony przypadek,

5) za nie wystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w § 9 ust. 1 i 2 w wysokości 5,0% wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy stwierdzony przypadek.

22. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość w/w zastrzeżonych kar umownych.

23. Zapis § 9 ust. 1 pkt 10 stosuje się odpowiednio.

24. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, 
o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o której mowa w § 3 ust. 1, tj. ……………………..............................................…. zł. (słownie złotych ………...………………………………..…………………………………….)  
w formie ………………………………………………………………………………………...

2. Strony postanawiają, że 100 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach:

1)  70 %  wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2)   30 % wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady 
i gwarancji jakości.

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. W razie zaistnienia konieczności, w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady zwoływane i dokonywane będą przeglądy gwarancyjne. Stwierdzone podczas przeglądów
(o których mowa powyżej) wady Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w Protokołach z przeglądów 
i zgodnych z zapisami niniejszej umowy. Termin usunięcia wad powinien uwzględniać techniczne uwarunkowania związane z wykonaniem tego obowiązku przez Wykonawcę, jak również fakt, czy skutki ujawnionej wady stanowią zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia.

§ 12

Zmiany postanowień umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa w szczególności art. 455 ustawy Pzp oraz w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany terminu realizacji z powodu:

  - działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, np. klęsk żywiołowych, sytuacji kryzysowych wywołanych COVID-19, bądź innymi chorobami zakaźnymi, itp.

  - działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

  - uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

  - wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy pomimo zachowania należytej staranności;

  - niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi - normami);

  - zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia 
w chwili zawarcia umowy;

2)  zmiany wynagrodzenia wraz ze zmianą sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu.

2. Strony zgodnie oświadczają, że możliwa jest zmiana umowy w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp dotyczącej zmiany wynagrodzenia wraz ze zmianą zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)    odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części robót,

b)   niewykonania przez Wykonawcę części robót;

jeżeli zmiana nie zmniejsza istotnie (tj. o więcej niż 30% wartości umowy) zakresu wykonania przedmiotu umowy.

3. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:

- zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany redakcyjne weryfikujące dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

- zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego;

- rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań projektowych;

- zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

4. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa §12 ust. 1 pkt 2 oraz §12 ust. 2 lit. a i b nastąpi na podstawie wyceny odpowiednio robót niewykonanych lub różnicy w robotach zamiennych dokonanej w oparciu o stawki, ceny jednostkowe, narzuty i materiały kosztorysu Wykonawcy przygotowanego zgodnie z postanowieniami SWZ i zaakceptowanego przez Zamawiającego,  a w przypadku ich braku wynegocjowanych przez strony niniejszej umowy.

5. Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniających wysokość wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane samowolnie nie będą dodatkowo wynagradzane.

§ 13

Odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- Wykonawca z  przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób nienależyty, niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, przy czym do skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 5-dniowego terminu na podjęcie realizacji przedmiotu umowy oraz bezskuteczny upływ tego terminu lub  dokonanie wpisu do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego zawierającego informację, iż przerwa w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 14 dni, bez należytego uzasadnienia.

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§14

Ochrona danych osobowych

1. W związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się do wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2. Klauzula informacyjna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach dla wykonawców stanowi załącznik do umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą której będzie realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są lub będą przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zwalniając tym samym Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO.

§ 15

Interpretacja umowy

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy -Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Liczba egzemplarzy umowy

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

KARTA GWARANCYJNA

do umowy nr     /RB/2023

dotyczy zadania: „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach”.

Wykonawca …………………………………………………………………………………….

zwany dalej " Gwarantem " niniejszym dokumentem udziela Zamawiającemu, tj. Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach gwarancji co do jakości wykonanego przedmiotu umowy.

1. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych własnym staraniem i kosztem, jeżeli wady te ujawnią się           w ciągu terminu określonego w niniejszej gwarancji.

2. Termin gwarancji jakości wynosi .................., licząc od daty odbioru końcowego,
 tj. od dnia ............................ do dnia ................................

3. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie ujawnienia wad w terminie do 1-go miesiąca, licząc od daty stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady wystąpiły.

Zamawiający w powiadomieniu winien wyznaczyć termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót. Z czynności przeglądu strony zobowiązane są sporządzić pisemny protokół, w którym ustalą fakt istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin ich usunięcia.

4. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do czynności przeglądu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający w formie pisemnej dokona zgłoszenia faktu wystąpienia wad, ich zakresu i zobowiąże Gwaranta do usunięcia wad, wyznaczając termin na ich usunięcie.

5. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usunięcie wad uwzględnić należy pracochłonność robót poprawkowych oraz warunki atmosferyczne.

6. W razie bezskutecznego upływu terminu ustalonego, bądź wyznaczonego na usunięcie wad, Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonania tych czynności, tj. usunięcia wad na koszt Gwaranta.

----------------------------------------

Upoważniony przedstawiciel

Wykonawca/Gwarant